Приложение

к Постановлению администрации городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области

от	« 10 » июня  2015 г. №  152

Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории городского поселения

город Поворино в 2015-2016 годах».

город Поворино

2015 год

Содержание

Стр.

Паспорт краткосрочного плана	3

1.Характеристика проблем, на решение которых 	4

направлен краткосрочный план

2. Цели и задачи краткосрочного плана                                          5

3. Перечень мероприятий                                                                 6

4. Ресурсное обеспечения краткосрочного плана                          8

5. Оценка эффективности реализации краткосрочного плана      8

Паспорт

Краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области

на 2015-2016 годы.

| Наименование краткосрочного плана | Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории городского поселения город Поворино на 2015-2016 годы |
| --- | --- |
| Решение о разработке краткосрочного плана | Жилищный кодекс Российской Федерации, Постановления правительства Воронежской области от 06.03.2014г. № 183 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы» |
| Разработчик краткосрочного плана | Администрация городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области |
| Цели и задачи краткосрочного плана | Основными целями краткосрочного плана являются: -Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении г. Поворино. -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. - оказание финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения город Поворино, собственники которых самостоятельно выбрали решение о проведении капитального ремонта. Для достижения целей плана предусматривается решение следующих задач: - проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением; - разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программ; - обеспечение высокой степени готовности собственников помещений городского поселения город Поворино в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; - использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта |
| Планируемый показатель выполнения краткосрочного плана | Капитальный ремонт кровли 4 ( четырех) многоквартирных домов общей площадью 2727,7 кв. м в городском поселении город Поворино. |
| Срок реализации плана | Программа реализуется в 2015-2016 годах |
| Исполнители и участники | Некоммерческая организация « Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, администрация городского поселения город Поворино, организации осуществляющие управление многоквартирными домами, организация осуществляющая строительный контроль. |
| Источники финансирования краткосрочного плана | Средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее - средства Фонда капитального ремонта Воронежской области); средства бюджета Воронежской области; средства местного бюджета. |
| Ресурсное обеспечение плана | Объем финансирования для реализации программы составляет в сумме 7 869 046,48 руб., в том числе: - средства бюджета субъекта РФ – 1 253 199,66 руб.; - средства местного бюджета – 1 253 199,66 руб.; - средства Фонда капитального ремонта – 5 362 647,16 руб. |

- Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный план.

Численность городского поселения город Поворино, на территории которого находятся многоквартирные жилые дома, по состоянию на 01.01.2015 года  составляет 17286 человек, из них более 25% проживают в многоквартирных домах. Жилищный фонд городского поселения город Поворино составляет 4450 жилых домов.  Из  153 многоквартирных жилых  домов ( без учета домов блокированной застройки) подлежат капитальному ремонту 120 домов общей площадью 154,9 тыс. м2

В состав  120 многоквартирных жилых домов  городского поселения город  Поворино входят дома, построенные до 1940 года 13 домов; 1940-1960г.г. – 19 домов;.1961-1980г.г. – 32 домов; 1980-2002 г.г.- 56 дома. По состоянию на 01.01.2008 года - из этого количества 65 домов  находятся без капитального ремонта, средний «возраст» домов 45-55 лет.

Основной причиной высокой степени износа многоквартирного жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местном бюджете, а также значительного увеличения жилищного фонда за счет принятого ведомственного жилья с просроченными сроками капитального ремонта.

При проведении работ по содержанию и техническому ремонту многоквартирных домов выполняются лишь работы неотложного характера, обеспечивающие минимальные условия проживания граждан. Модернизация и реконструкция практически не проводится.  При существующих темпах финансирования капитального ремонта это невозможно, и потребуется более 20 лет на приведение жилищного фонда в порядок, да и то без учета его дальнейшего старения.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта. Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного вовлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

За время участия в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта с 2008 года по 2014 год в городском поселении город Поворино отремонтировано с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств областного бюджета, местного бюджета и 5% и 15% софинансирования собственников жилых помещений

- 2008 году 10 многоквартирных жилых дома, общей площадью 12,85 тыс.м2 , на сумму 33,8 млн.руб.,

- 2009 году 15 многоквартирных жилых домов, общей площадью 21,39 тыс.м2 , на сумму 70,03 млн.руб.;

- 2010 году – 21 многоквартирный жилой дом, общей площадью 33,27 тыс.м2, на сумму 100,91 млн.руб.;

- 2011 году – 2 многоквартирных жилых дома, общей площадью 1,83 тыс.м2 , на сумму 7,4 млн.руб.;

- 2012 году – 4 многоквартирных жилых дома, общей площадью 2,49 тыс.м2 , на сумму 17,37 млн. руб.

- 2013 году - 4 многоквартирных дома, общей площадью 8,347 тыс.м2 на сумму 10,2 млн. руб.

- 2014 году – 5 многоквартирных жилых дома, общей площадью 21,0 тыс.м2 на  сумму  8,6 млн. руб.

- Цели и задачи муниципального краткосрочного плана.

Основной целью плана  является:

-   создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- оказание собственникам помещений финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в которых выбран способ управления многоквартирным домом (товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и принято решение о проведении капитального ремонта.

Для достижения цели краткосрочного плана  предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов,

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением,

- создание условий для выбора способа управления собственниками жилья многоквартирных домов;

- формирование условий для создания товариществ собственников жилья многоквартирных домов,

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта,

-   обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан,

-    приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта

Цель и задачи плана  согласованы с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области на среднесрочный период, основными положениями Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в редакции Федеральных законов от 13.05.2008 г. № 69-ФЗ, от 22.07.2008 г. № 141-ФЗ и направлены на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, формирование правовых и организационных основ предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Реализация мероприятий по плану предусматривается в  IV квартале 2015-2016 годы.

3. Перечень мероприятий краткосрочного муниципального плана

Мероприятия краткосрочного муниципального плана направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта многоквартирного дома согласно части 3 статьи 15 Федерального закона предоставляется только для долевого финансирования следующих видов работ по капитальному ремонту:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации;

- ремонт кровли;

- ремонт фасада, в том числе: утепление фасада, облицовка фасада.

При отборе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, используются следующие критерии отбора:

1. Технические критерии:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

- техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет – повышение энергоэффективности);

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие сметной документации, протоколов собраний собственников помещений);

- финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилые помещения и коммунальные услуги).

2. Собственники жилых помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления домом посредством управления ТСЖ, УК или иным специализированным потребительским кооперативом, либо управление управляющей компанией.

3.  Собственники жилых помещений в многоквартирном доме выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.

4. Собственники жилых помещений приняли решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта многоквартирных домов.

В 2015-2016 годах планируется проведение капитального ремонта четырех  многоквартирных домов, согласно приложению № 1 к муниципальной адресной программе.

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Поворино, ул. К. Маркса д. 18 введен в эксплуатацию в 1937 году.  Дом кирпичный, 2-х этажный, 2-х подъездный, количество квартир -8. За время эксплуатации проводился только текущий ремонт. На 2015-2016 годы запланировано проведение комплексного капитального ремонта (ремонт кровли, ремонт и утепление фасада, ремонт инженерных коммуникаций). Стоимость ремонта предусмотрена в сумме 3401805,57 рублей.

Многоквартирный жилой дом по адресу г. Поворино, пер. Никитинский д. 1А- год постройки 1975 год. Дом кирпичный 2-х этажный, 1-но подъездный, количество квартир -8. В 2011 году проводился капитальный ремонт кровли, инженерных коммуникаций. На 2015-2016 годы запланировано провести ремонт и утепление фасада 474 кв.м., согласно программе энергоэффективности, общая стоимость ремонта 1225759,55 рублей.

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Поворино, пл. Мира д. 6 введен в эксплуатацию в 1962 году.  Дом кирпичный, 2-х этажный, 2-х подъездный, количество квартир -16. За время эксплуатации проводился только текущий ремонт. На 2015-2016 годы запланировано капитальный ремонт кровли общей площадью 582 кв.м. Сумма предусмотренного ремонта составляет 1293670,20 рублей.

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Поворино, пл. Мира д. 8 введен в эксплуатацию в 1963 году.  Дом кирпичный, 2-х этажный, 3-х подъездный, количество квартир – 24. За время эксплуатации проводился только текущий ремонт. На 2015-2016 годы запланировано капитальный ремонт кровли общей площадью 868 кв.м. Сумма предусмотренного ремонта составляет 1947811,16 рублей.

- Ресурсное обеспечение муниципального краткосрочного плана.

Объем средств долевого финансирования проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определен в соответствии с дефектными ведомостями , составленных на основании нормативных документов с учетом прогнозируемого изменения стоимости материалов и работ на планируемый срок начала проведения капитального ремонта.

Ресурсным обеспечением краткосрочного муниципального плана являются средства собственников помещений в многоквартирных домах.

Городскому поселению город Поворино Поворинского муниципального района предоставлен лимит финансовых средств на мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в сумме 7 869 046,48 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 253 199,66 руб.;

- средства местных бюджетов – 1 253 199,66 руб.;

- средства Фонда капитального ремонта (средства собственников помещений в многоквартирных домах) –– 5 362 647,16  руб .

4. Оценка эффективности реализации краткосрочного муниципального плана

Выполнение мероприятий краткосрочного муниципального плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта в 4(четырех) многоквартирных жилых домах общей площадью 2727,7 кв. м., 106 человек улучшат сои жилищные условия.

В результате реализации мероприятий прогнозируется сокращение затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Экономическая эффективность достигается за счет сокращения годового расхода затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.